Uchwała Nr VII/48/2011

Rady Gminy Mircze

z dnia13 maja 2011 roku.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

dla Gminy Mircze 2008-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy w Mirczu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Aktualizacje Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mircze na lata 2008-2032.

2. Aktualizacja o której mowa w ust. 1 dotyczy lat 2011 – 2032 i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Małyszek

Załącznik dDo do ewodniczącyUchwały Nr VII/48/2011

Rady Gminy Mircze z dnia 13 maja 2011 r.

AKTUALIZACJA

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DLA GMINY MIRCZE

NA LATA 2011-2032

Spis treści

Wprowadzenie

- Horyzont czasowy programu

- Aktualne stan w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi. Diagnoza stanu.

- Cele i zadania programu.

- Ocena realizacji programu za pomocą wskaźników.

- Rodzaj, stan, ilość i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest

- Harmonogram realizacji celów i zadań programu wraz z kosztami realizacji programu.

- Źródła finansowania programu.

- Metody realizacji Programu

- Powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi.

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu, ocena wdrożenia programu.

- Wpływ realizacji Programu na środowisko.

WPROWADZENIE

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mircze jest podstawowym dokumentem prowadzenia właściwej polityki gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na poziomie lokalnym.

„ Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla gminy Mircze wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest„ przyjęty został Uchwałą Rady Gminy  Nr XXII/147/2008 z dnia 24 października 2008 r. Opracowanie tego dokumentu było wynikiem  przyjęcia przez Radę Ministrów  w dniu 14 maja 2002r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. “Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.” Program ten zastąpił dotychczasowy dokument przyjęty w 2002r.  W związku ze zamianami dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i na szczeblu wojewódzkim a także nowymi możliwościami finansowania zadań oczyszczania kraju z azbestu należało sporządzić aktualizację  „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla gminy Mircze” który nie zastępuje pierwotnego dokumentu przyjętego Uchwałą Rady Gminy w 2008 r.  ale stanowi aktualizację jego  elementów oraz uzupełnia go o nowe informacje.

W niniejszej aktualizacji przedstawiono szczegółowo okres czasowy realizacji „Programu., aktualny stan w zakresie gospodarowania wyrobami azbestowymi, aktualne dane dotyczące rodzaju ilości i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, określono szczegółowy harmonogram realizacji celów i zadań Programu, opisano mechanizmy oraz zasady pomocy, jaką można udzielić osobom fizycznym decydujących się na usuniecie elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych czy gospodarczych. Program ma na celu zachęcić do prawidłowego podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie  azbestu  ze środowiska.

1. Horyzont czasowy programu

Czas realizacji dla  „Programu  usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla gminy Mircze ” lata 2011- 2032.

2. Aktualny stan w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi.

Diagnoza stanu.

Gmina od momentu przyjęcia  „Programu usuwania wyrobów ....dąży do osiągnięcia celów w nim zawartych. Ogólnym zadaniem programu jest w perspektywie długoterminowej usunięcie z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest występujących głównie na pokryciach dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych .

Przedstawione w  „Programie ...  „ szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują na duże ilości tego wyrobu na terenie gminy Mircze.  Podczas realizacji Programu ustalono, że część mieszkańców posiada wyroby azbestowe nie wykorzystane w budownictwie i składowane na posesji przez wiele lat.

Przewiduje się , że zainteresowanie Programem będzie stopniowo wzrastać z roku na rok w  miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją , a przede wszystkim w miarę pogarszającego się stanu pokryć dachowych.  Na przestrzeni dwóch lat działania gminy poprawiły znacznie świadomość społeczną, wzrosło zainteresowanie usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami prawa.  Poprawiła się świadomość obowiązków wynikających z przepisów prawa, które  nakładają na właścicieli budynków jak i na podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów azbestowych obowiązek  bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu.

Efekty pomocy udzielonej mieszkańcom:

- wyeliminowanie porzucania wyrobów zawierających azbest tzw. dzikie wysypiska

- ograniczenie samowolnego obrotu odpadami azbestowymi

- wzrost świadomości mieszkańców o zagrożeniach spowodowanych azbestem

- wzrost zainteresowania w eliminowaniu azbestu ze środowiska

3.Cele i zadania programu

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest dla gminy Mircze.” utrzymuje cele i aktualizuje zadania z programu przyjętego w roku 2008.  Podsumowując  podstawowym celem strategicznym programu jest:

- Bezpieczne oczyszczenie terenu Gminy Mircze z wyrobów zawierających  azbest  w okresie do roku 2032  oraz zdeponowanie ich na składowisku odpadów niebezpiecznych  lub unieszkodliwianie  innymi metodami spełniającymi wymagania  przy tym  wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców.

Cele operacyjne:

- zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalenie lokalnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest

- wprowadzenie motywacyjnej polityki finansowej dla mieszkańców

- upowszechnianie celowości eliminacji azbestu szczególnie w środowisku wiejskim, podniesienie świadomości

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest

- monitoring realizacji programu w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest

Cele powyższe zostaną osiągnięte w wyniku realizacji następujących zadań:

- Oszacowanie ilości i miejsca występowania oraz stanu technicznego wyrobów zawierających azbest  w Gminie Mircze

- sporządzanie corocznej aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania wyrobów zawierających azbest i przekazywanie jej do marszałka

- oszacowanie potrzeb finansowych w gminie na usuniecie azbestu  na każdy rok budżetowy

- podejmowanie działań w kierunku pozyskania funduszy lub udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy  dla właścicieli budynków na usunięcie i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

- organizowanie usuwania wyrobów zwierających azbest  przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych

- Bieżący monitoring realizacji programu.

4. Ocena realizacji programu za pomocą wskaźników.

| l.p | Wskaźniki monitoringu | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest występująca na terenie gminy przed rozpoczęciem realizacji programu | Mg |
| 2 | Ilość wyrobów zawierających azbest w kolejnych latach realizacji programu | Mg |
| 3 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacja programu | % |
| 4 | Nakłady poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest | PLN |

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest w Gminie Mircze w kolejnych latach realizacji Programu oraz ilość środków przeznaczonych na ten cel w następującym zakresie:

- ilość  zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbestowych

- ilości wyrobów azbestowych pozostałych do likwidacji

- ilość środków finansowych przeznaczonych na usuniecie materiałów zawierających azbest.

- Rodzaj, stan, ilość  i miejsce występowania wyrobów rozwierających azbest

Dla potrzeb gminnego  „Programu usuwania azbestu ...”  została sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w wyniku której stwierdzono występowanie   500.166m2 powierzchni azbestowych pokryć dachowych wykonanych w głównej mierze z płyt falistych oraz w mniejszej ilość płyt azbestowych płaskich znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych oraz stanowiących mienie komunalne gminy Mircze.

Łączna ilość  wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowana

500.166 m2

Łączna masa wyrobów zawierających azbest na terenie gminy po aktualizacji.

7.002 Mg  (waga 1m2 - 14 kg)

Aktualna ilość wyrobów zawierających azbest stan na dzień 31 stycznia 2011 r.

7002 Mg

Szczegółowo rodzaj stan i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest przedstawia inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja zawiera stan wyrobu  i jego przydatność do dalszej eksploatacji. Inwentaryzacja ta podlega corocznej aktualizacji zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1033).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 października 2003r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089 ) gmina jako właściciel, zarządca lub użytkownik mienia komunalnego, w których był lub jest wykorzystany azbest lub wyroby zawierające azbest dokuje inwentaryzacji oraz oceny powyższych wyrobów poprzez spis z natury. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  Zinwentaryzowano ilość odpadów występujących na obiektach mienia komunalnego i ustalono, że 37 obiektów (świetlice, szkoły, budynki gospodarcze, przystanki)  będących własnością gminy posiada pokrycie azbestowe w ilości  5800 m2 .

6. Harmonogram realizacji celów i zadań programu wraz z kosztami realizacji 	programu.

Realizacja programu będzie procesem długotrwałym. W celu dokładanego zaplanowania oraz przeprowadzenia ze szczególnym  zachowaniem zasad bezpieczenstwa usunięcia wyrobów zawierających azbest w programie został przedstawiony dokładny harmonogram realizacji programu. Harmonogram realizacji „ Programu ....”  przedstawia zadania  do realizacji na przestrzeni lat 2011-2032. Harmonogram zawiera jednostki odpowiedzialne za realizacje programu oraz szacunkowy  koszt  realizacji programu.

Wycena kosztów realizacji programu ma charakter szacunkowy z uwagi na zmienność cen. Nie wykluczając zastosowania innych metod unieszkodliwiania odpadów azbestowych należy przyjęto założenie, że odpady azbestowe będą unieszkodliwiane przez deponowanie na wydzielonej kwaterze składowiska odpadów w miejscowości Łasków. Kosztów wdrożenia innych metod nie da się w tej chwili ocenić. Podane koszty w harmonogramie usunięcia azbestu w postaci płyt t eternitowych falistych i płaskich ustalono szacunkowo z założeniem wzrostu cen.

Tab. 2. Harmonogram realizacji celów i zadań programu na lata 2011-2032.

| l.p | Zadanie | Koszt realizacji zadania w tyś. | Lata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20011 -2015 | 2016-2023 | 2024-2032 | Jednostka odpowiedzialna |
| 1 | Oszacowanie ilości i miejsca występowania oraz stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w gminie | - | Pierwsza ocena w 2008r. Następnie inwentaryzacja stan na 31 grudzień cyklicznie. | Zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa | Zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa | Gmina |
| 2 | Sporządzanie aktualizacji o rodzaju , ilości i miejscu występowania azbestu , przekazywanie do marszałka | - | Cyklicznie raz w roku do końca 31 marca 2011 | Zgodnie z wzmaganiami i przepisami prawa cyklicznie raz w roku | Zgodnie z wzmaganiami i przepisami prawa cyklicznie raz w roku | Gmina |
| 3 | Cykliczna aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | 10 budżet gminy | Aktualizacja co 4 lata | Gmina |
| 4 | Zabezpieczenie warunków na terenie PGO do okresowego magazynowania porzuconych wyrobów zawierających azbest | - | Okres objęty programem 2011-2032 | Gmina |
| 5 | Oczyszczanie miejsc porzucania odpadów azbestowych , tzw. Dzikie wysypiska | b.d | Cyklicznie każdego roku realizacji programu 2011-2032 | Gmina |
| 6 | Oszacowanie potrzeb w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest na każdy rok budżetowy | - | Do końca listopada na następny rok budżetowy | do końca listopada na następny rok budżetowy | Do końca listopada na następny rok budżetowy | Właściciele Gmina |
| 7 | Usuniecie wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych i zagranicznych | 9 102,6 budżet gminy, środki ue, wfoś i gw | 40 % wszystkich wyrobów azbestowych tj. ok. 2 800,8 Mg | 30 % wszystkich wyrobów azbestowych tj. ok. 2 100,6 Mg | 30 % wszystkich wyrobów azbestowych tj. ok. 2 100,6 Mg | Właściciele gmina |
|  |  |  | Koszt 3 641,0 |  | Koszt 2 730,8 |  |
|  |  |  |  | Koszt 2 730,8 |  |  |
| 8 | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest | - | Na bieżąco | gmina |

Tab. 3. Szacunkowy koszt usunięcia pokryć azbestowych na terenie Gminy Mircze.

| Usługa | Koszt |
| --- | --- |
|  | 1 Mg [zł] | do 1m2 [zł] |
| Demontaż | 700 | 8,40 |
| Pakowanie, transport i unieszkodliwianie | 600 | 6,00 |
| Razem | 1 300,00 zł/Mg | 14,40 zł/m2 |

Średnio koszt: 1300 zł/ Mg lub 14,40 zł/m2.

Przyjmując powyższe założenia określono koszty finansowe realizacji programu w gminie Mircze przy założeniu kwatery na składowisku w Łaskowie.

Na terenie gminy zinwentaryzowano 7.002 ton wyrobów zwierających azbest w postaci pokryć dachowych . Szacuje się, że całkowity koszt realizacji programu wyniesie :

9 mln 102 tys. zł. \

7. Źródła finansowania programu

Jednym z zadań realizacji programu jest usuniecie wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych i zagranicznych.. Zakłada sie realizację programu głównie ze środków zewnętrznych ale także w przypadku braku możliwości pozyskania ze znacznym wsparciem finansowym budżetu gminy.

Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania kosztów:

- demontażu materiału zawierającego azbest

- jego zabezpieczenia

- transportu i unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych

- likwidacji „dzikich wysypisk”  odpadów azbestowych

Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mircze zakłada trzy podstawowe formy finansowania :

-pożyczki i dotacje funduszy ekologicznych : WFOŚIGW, NFOŚiGW, Fundusz Spójności,

- kredyty preferencyjne udzielane przez banki: Bank Ochrony Środowiska ,  Bank Gospodarki Żywnościowej.

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

8. Metody realizacji Programu

Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcję przyjęto następujące założenia:

- Uczestnikami programu są mieszkańcy Gminy Mircze, a w szczególności właściciele wszystkich budynków pokrytych eternitem.

- Informacja o Programie jest ogólnie dostępna a uczestnictwo nieobowiązkowe..

- Uczestnictwo mieszkańców w programie jest nieodpłatne w zakresie kosztów demontażu wyrobów zawierający azbest, odbioru odpadów z dzikich wysypisk,

oraz zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych. W całości odpłatne w zakresie zakupu i wykonania nowego pokrycia.

- Informacje o Programie zamieszczane będą na stronie internetowej Gminy Mircze, tablicy ogłoszeń, ponadto na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.

Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:

- Demontaż i odbiór  odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będzie następował na wniosek właściciela nieruchomości, zarządcy, władającego

- Wnioski o demontaż i odbiór odpadów zawierających azbest będzie można składać w Urzędzie Gminy Mircze pok. 209 do końca każdego roku działania programu na rok następny.

- Demontażem, zabezpieczeniem, odbiorem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest od uczestnika biorącego udział w programie zajmie się firma posiadająca wszelkie niezbędne uprawnienia.

9. Powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi.

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mircze jest dokumentem, który ma zagwarantować oczyszczenie terenu Gminy Mircze z wyrobów zawierających azbest w terminie do końca 2032 r. wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców, a także likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Cele te pozostają w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych tj.

- „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 „ Uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r.

- „Programem Usuwania Wyrobów zawierających azbest dla Terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032” Uchwała Nr XXVI/460/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2008r.

- „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010”

- Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 przyjętego Uchwałą Nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2008r. w sprawie uchwalenia „ Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011

- Planem Gospodarki Odpadami Dla Gminy Mircze

Głównymi  celami wymienionych dokumentów w zakresie gospodarki azbestem jest:

- usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie województwa lubelskiego

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Zapisy programu są zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest – ustawy za dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn.zm),

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm)

oraz z właściwymi przepisami wykonawczymi:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 124, poz.1033)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. . w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz.31)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających  azbest. ( Dz.U. Nr 71 , poz. 649)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczania i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824)

10.  Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu, ocena wdrożenia programu.

Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania  do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

Realizacja Programu będzie systematycznie monitorowana. Prowadzona ewidencja wyrobów zawierających azbest będzie aktualizowana. Realizacja celu głównego będzie mierzona za pomocą wskaźników przedstawionych w rozdz. 4. Gromadzenie danych będzie podstawą do ewentualnych zamian Programu. Realizatorem programu będzie Urząd Gminy Mircze przy znacznym wsparciu sołtysów wsi.  Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring będzie wyznaczona osoba w urzędzie gminy.  Raz na dwa lata przedkładana będzie Radzie Gminy Mircze ocena przedstawiająca wyniki programu.

11. Wpływ realizacji Programu na środowisko

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbesty dla Gminy Mircze nie  przewiduje realizacji przedsięwzięć, które można by było zaliczyć do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.

Głównym założeniem planu jest usuniecie wyrobów zawierających azbest do roku 2032 r i tym samym wyeliminowanie negatywnych skutków na środowisko i zdrowie ludzi spowodowanych azbestem. Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie odbywało się zgodnie z wymaganiami nakreślonymi w przepisach szczegółowych . Program będzie częściowo realizowany w obszarze Natura 2000 PLB 060003 Dolina Środkowego Bugu

( OSO obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) oraz w pobliżu obszaru Natura 2000 PLB060011 Ostoja Tyszowiecka kategoria- obszar ptasi ( OSO obszar Specjalnej Ochrony Ptaków), PLH 060103 Lasy Dołhobyczowskie i PLH 060104 Lasy Mirczańskie. 	Realizacja programu rozłożona w czasie nie wpłynie negatywnie na obszary ochrony. Negatywne oddziaływanie realizacji programu na obszar nie wystąpi,  gdyż program będzie realizowany na terenie gospodarstw rolnych z których część zlokalizowana  jest na obrzeżach ostoi, na terenie zagospodarowanym pod budownictwo jednorodzinne.